# CLAUDIÃO

Especificação Mestre — Agente Inteligente Local

Arquitetura, escopo, decisões, backlog e TASKs da V1

# 1. Objetivo formal

Criar um agente inteligente genérico, local e reutilizável, chamado Claudião, cujo raciocínio principal rode no próprio servidor, sem depender de OpenAI, Gemini, Claude, Groq, OpenRouter ou outra IA externa para pensar normalmente.

USUÁRIO / APLICAÇÃO
        ↓
     CLAUDIÃO
        ↓
entende contexto/intenção
        ↓
     planeja
        ↓
     consegue?
    ├─ SIM → responde/age localmente
    └─ NÃO → usa ferramenta → recebe dados → interpreta LOCALMENTE → continua o raciocínio

Internet, APIs, outros agentes e integrações são ferramentas. Não são fallback de inteligência.

# 2. Princípios fundamentais

## 2.1 Offline-first

conversar

raciocinar

interpretar intenção

manter contexto

consultar memória

consultar conhecimento local

planejar

usar recursos internos

## 2.2 Inteligência local

linguagem natural

interpretação

raciocínio

planejamento

replanejamento

análise dos resultados das ferramentas

geração da resposta

## 2.3 Orquestração controlada

O modelo não controla livremente o sistema. Um orquestrador determinístico controla execução, políticas, limites, cotas, ferramentas, segurança, validação, confiança, persistência, cancelamento e erros.

# 3. Ambiente da V1

Máquina única.

Hardware ainda não definido: PC ou Orange Pi.

Sistema operacional de referência: Windows.

Execução direta no sistema operacional, sem Docker como requisito.

Serviços iniciam automaticamente com o Windows.

PostgreSQL na mesma máquina.

Acesso pela rede local.

Acesso por nome local na rede, em vez de IP digitado.

HTTP interno na V1.

Arquitetura preparada para HTTPS e acesso remoto no futuro.

# 4. Runtime e modelo local

Runtime inicial: Ollama.

O núcleo não ficará acoplado ao Ollama. Será usada uma abstração LocalLLMProvider para permitir outros runtimes no futuro, como llama.cpp e vLLM.

Vários modelos podem estar cadastrados.

Apenas um modelo local fica ativo por vez na V1.

O modelo ativo poderá ser selecionado pelo painel.

O modelo definitivo será escolhido por testes, não por chute.

# 5. Arquitetura de alto nível

CLIENTES
├─ Aplicações / API
└─ Chat / Terminal / Web
        ↓
AUTH / API LAYER
        ↓
EXECUTION ORCHESTRATOR
├─ Policy Engine
├─ Context Manager
├─ Complexity / Resource Estimator
├─ Planner
├─ Confidence Engine
├─ Guardrails
├─ Queue Manager
├─ Tool Registry
└─ Execution Trace
        ↓
LOCAL LLM PROVIDER (Ollama na V1)
        ↓
TOOLS
├─ Memory Tool
├─ Knowledge Tool
├─ Web Search Tool
├─ File Tool
├─ Database Tool
└─ API Tool
        ↓
PostgreSQL local

# 6. Orquestrador

O orquestrador é o núcleo operacional e será determinístico sempre que possível.

Recebe requisição

Autentica

Valida entrada

Valida cota e política

Estima complexidade

Carrega contexto necessário

Modelo interpreta o objetivo

Modelo cria plano

Orquestrador valida o plano

Executa uma etapa

Resultado volta para o modelo

Modelo interpreta

Replaneja se necessário

Gera resposta final

Quando for necessário replanejar, o agente poderá descartar o restante do plano anterior e gerar um plano completo novo. O novo plano volta a passar pela validação do orquestrador.

# 7. Protocolo interno

A comunicação entre modelo local e orquestrador será sempre em JSON, usando um JSON por etapa. Não haverá dependência obrigatória de tool calling nativo do modelo.

{
  "execution_id": "uuid",
  "action": "USE_TOOL",
  "tool": "WEB_SEARCH",
  "confidence": "LOW",
  "reason": "Informação atual necessária",
  "parameters": {
    "query": "..."
  }
}

# 8. Hierarquia interna de prioridade

Segurança e guardrails

Política da execução

Pedido atual do usuário/aplicação

Contexto imediato

Memória persistente

Conhecimento confirmado

Conhecimento provisório

Conhecimento interno do modelo

# 9. Contexto de conversa

assunto principal

entidades recentes

objetivo atual

últimas ações

referências implícitas

correções feitas pelo usuário

O Claudião deve entender referências como “esse”, “ele”, “o outro”, “continua” e “faz isso”. Se houver ambiguidade real, pergunta em vez de assumir. A V1 mantém um assunto principal por vez e limpa referências antigas quando houver mudança real de tópico.

# 10. Janela de contexto

Configurável pelo painel.

Mudança exige reinicialização.

Aviso preventivo ao atingir 80%.

O aviso deve ser discreto e não atrapalhar a conversa.

O sistema não transporta automaticamente contexto para outra conversa.

Quando o limite for atingido, o usuário inicia outra conversa.

Se quiser continuidade, pode pedir um resumo/prompt de transferência e levar manualmente.

# 11. Memória

## 11.1 Contexto imediato

Estado da conversa atual. Não é memória permanente.

## 11.2 Memória persistente

Armazena preferências, decisões, fatos pessoais úteis, histórico importante e informações necessárias à continuidade.

Escopos mínimos: USER e APPLICATION.

Usuários diferentes têm memórias separadas. Aplicações podem enviar contexto temporário sem que o agente o persista automaticamente.

## 11.3 Limpeza

A memória pode ser removida automaticamente por idade, baixa relevância, pouco uso e limite máximo.

Se voltar a ser usada antes da limpeza, a vida útil é renovada.

Quando removida, o conteúdo pode desaparecer, mas fica auditoria mínima informando que existiu, quando foi removida e por qual regra.

O limite máximo de memória por usuário/aplicação será fixo na V1.

Ao atingir o limite, remove primeiro as memórias menos relevantes e menos usadas recentemente.

# 12. Conhecimento aprendido

Conhecimento é separado da memória e nunca é apagado automaticamente.

RAW → PROVISIONAL → CONFIRMED

Fluxo desejado: NÃO SEI → PESQUISO → VALIDO → CONFIRMO → AVALIO UTILIDADE → SALVO.

Se um fato confirmado mudar, o sistema mantém a versão anterior, registra a nova versão, marca qual é a atual e preserva fontes, contexto e motivo da mudança.

Escopos: GLOBAL e APPLICATION:<id>. Conhecimento específico de uma aplicação não pode ser promovido automaticamente para global.

# 13. Confiança, volatilidade e guardrails

## 13.1 Confiança do modelo

LOW / MEDIUM / HIGH

## 13.2 Volatilidade

VOLATILE / NON_VOLATILE

Informação VOLATILE deve ser revalidada sempre que for usada, mesmo se o modelo estiver em HIGH.

## 13.3 Confiança final

Também usa LOW / MEDIUM / HIGH. O orquestrador calcula a confiança final usando confiança do modelo, evidências, reputação das fontes, contradições e volatilidade.

Pode rebaixar HIGH quando a evidência for fraca.

Pode elevar MEDIUM quando houver evidência externa HIGH e consistente.

HIGH: responde normalmente.

MEDIUM: pode responder, mas sinaliza incerteza.

LOW: não apresenta conclusão como fato; entrega somente o que conseguiu verificar.

# 14. Fontes e reputação

Tipos de fonte: PRIMARY / SECONDARY / UNKNOWN.

Confiabilidade: LOW / MEDIUM / HIGH.

Fonte primária/oficial forte pode bastar sozinha, como datasheet, fabricante ou documentação oficial.

Fontes secundárias podem exigir múltiplas fontes independentes e concordantes.

O sistema mantém base de reputação de fontes.

A reputação é avaliada dinamicamente e registrada para reutilização futura.

Se uma fonte confiável começar a apresentar dados errados ou contraditórios, pode ser rebaixada para MEDIUM ou LOW.

Fonte LOW só é usada em último caso e com aviso.

Fonte MEDIUM sempre gera aviso.

Quando houver pesquisa, o usuário vê as fontes e uma avaliação geral da evidência em LOW/MEDIUM/HIGH.

# 15. Fontes bloqueadas

Existe blacklist de fontes.

O agente pode bloquear uma fonte automaticamente após validação.

O ADMIN pode bloquear e desbloquear manualmente.

Se o agente bloquear, ele não pode desbloquear sozinho. Somente o ADMIN.

Todo bloqueio guarda origem, motivo, data e responsável.

Bloqueio automático gera alerta no painel.

# 16. Web Search

A pesquisa usa uma abstração genérica WebSearchProvider, sem acoplamento direto a Google, Firecrawl, Exa, Parallel ou outro fornecedor.

search(query, max_results, purpose)

Purposes possíveis: GENERAL_RESEARCH, ENTITY_VERIFICATION, CURRENT_INFORMATION, PRODUCT_IDENTITY e outros futuros.

A pesquisa encontra resultados.

O agente pode abrir e ler a página selecionada.

Lê somente aquela página.

Não segue links automaticamente.

Retorna também os links/referências encontrados no texto da página.

Só abre outro link se usuário ou aplicação pedir.

Sem cache de pesquisas/páginas na V1.

# 17. Conteúdo web e PDFs

Pode ler HTML, texto, JSON, XML e demais formatos úteis.

PDF externo só é aberto automaticamente se vier de página oficial/segura ou domínio classificado HIGH.

PDF de origem UNKNOWN, MEDIUM ou LOW não é aberto na V1.

# 18. Política de pesquisa

## 18.1 Chat

Se o agente precisar pesquisar, explica o que está incerto.

Diz o que pretende pesquisar e por quê.

Espera autorização.

A autorização vale apenas para aquela pesquisa específica.

Se a confiança for LOW e o usuário não autorizar, não inventa.

## 18.2 Aplicações

A própria aplicação define se pesquisa é permitida.

Define tipo de pesquisa, limites, timeout, contexto e regras.

Se a pesquisa estiver autorizada, o agente usa automaticamente quando necessário.

Se não estiver autorizada e a confiança for baixa, retorna que não possui confiança suficiente para afirmar sem validação externa.

# 19. APIs externas e outros agentes

O Claudião poderá chamar APIs externas diretamente quando autorizado/configurado.

Pode consultar outros agentes/serviços inteligentes.

Outro agente nunca é tratado como fonte de verdade automática.

Outro agente deve retornar resposta e fontes em JSON.

O Claudião valida as fontes por conta própria antes de aceitar a informação.

# 20. Segurança de APIs

HTTPS obrigatório para destinos externos.

HTTP permitido apenas para serviços locais explicitamente autorizados.

Validação de endpoint e destino antes da chamada.

Cada ferramenta possui contrato explícito de capacidades.

Ações fora do contrato são bloqueadas pelo orquestrador.

# 21. Ferramentas da V1

Memory Tool

Knowledge Tool

Web Search Tool

File Tool

Database Tool

API Tool

System/Automation Tool fica para a V2.

Na V1, todas as ferramentas são globais e cadastradas no agente. O catálogo é fixo e carregado na inicialização. A execução será sequencial para reduzir complexidade e consumo. Providers terão ordem de preferência global inicialmente e fallback por capacidade.

# 22. File Tool e Database Tool

O agente acessará somente arquivos próprios e o banco ligado ao próprio agente. As aplicações enviam os dados necessários na requisição; o Claudião não entra diretamente nos bancos das aplicações na V1.

# 23. PostgreSQL

Um único PostgreSQL local, na mesma máquina do agente, com separação lógica por tabelas/estruturas e uso de JSONB onde fizer sentido.

usuários

aplicações

memória

conhecimento

fontes

histórico de fontes

blacklist

conversas

resumos

execuções

fila

logs

auditoria

cotas

configurações

atualizações

backups

# 24. Aplicações e autenticação

Cada aplicação terá sua própria API key/token. Usuários humanos usarão usuário e senha.

A aplicação envia contexto, tipo de uso, política, pesquisa, timeout, limites e dados necessários. O agente valida os campos obrigatórios antes de iniciar. Se faltar campo obrigatório, retorna erro imediatamente, sem inferir ou preencher.

A comunicação com aplicações usa JSON.

# 25. Execução das aplicações

Execução síncrona na V1.

A aplicação envia a requisição e espera o JSON final.

Sem eventos intermediários para a aplicação.

Cada requisição recebe um execution_id único.

Reenvios e retries manuais sempre geram novo execution_id.

# 26. Timeout das aplicações

O timeout é definido pela própria aplicação.

Ao estourar, o Claudião cancela a execução.

Registra etapa atual e ferramenta ativa.

Retorna erro JSON padronizado com HTTP e código interno próprio.

A aplicação deve refazer a solicitação como nova execução.

# 27. Fila

A V1 terá fila FIFO persistida no PostgreSQL.

Estados: PENDING / RUNNING / COMPLETED / FAILED.

Registros antigos serão removidos conforme política de retenção. Em caso de falha, registra e segue para a próxima tarefa, sem retry automático.

# 28. Cotas e consumo

A V1 terá controle de cota por usuário e por API key, configurável pelo ADMIN.

tokens/processamento

número de requisições

volume de dados processados/retornados

Ciclo inicial: diário, mas o ADMIN poderá alterar pelo painel. O usuário visualiza consumo em percentual. Avisos em 80% e 95%; bloqueio em 100%. Aplicações não recebem alertas intermediários, apenas erro JSON ao atingir a cota.

DEV/Admin pode ter limites maiores ou especiais. Usuários pagos ficam preparados para evolução futura.

# 29. Complexidade e limitação do chat

Antes de executar, o Claudião faz pré-avaliação de complexidade. O chat possui orçamento mais restrito.

Tarefa simples: executa normalmente.

Tarefa pesada: avisa que pode exceder a cota, mas continua até onde for permitido.

Prioriza automaticamente as partes mais importantes.

Sempre explica o que priorizou e o que ficou de fora.

Aplicações não sofrem redução automática; devem ser respeitadas conforme o Execution Policy enviado.

# 30. Limites de execução

Limite inicial sugerido: max_steps = 10, configurável conforme aplicação/contexto.

detecção de loop

cancelamento externo/interno

erro irrecuperável

No chat não haverá timeout fixo.

# 31. Autenticação humana e perfis

Perfis: ADMIN e USER. A arquitetura suporta múltiplos usuários, embora inicialmente exista apenas um.

USER: chat, próprio histórico e própria memória; sem painel administrativo.

ADMIN: gestão completa do sistema, usuários, API keys e configurações.

Usuários diferentes mantêm memória e histórico separados por user_id.

# 32. Segredos

API keys, tokens e segredos externos serão criptografados em repouso. A chave mestra fica fora do PostgreSQL, em variável de ambiente ou arquivo protegido na máquina.

# 33. Chat e identidade

Nome do agente: Claudião.

Identidade própria visível no chat.

Personalidade fixa; o tom acompanha naturalmente o contexto.

A personalidade do chat não interfere nas chamadas de aplicações.

Entende PT-BR e inglês, mas responde sempre em PT-BR.

Para testes iniciais haverá chat simples via terminal/prompt.

Depois haverá interface web local.

Chat web da V1: texto, streaming, estados resumidos, indicação de uso de ferramentas e fontes.

Sem upload de arquivos no chat da V1.

# 34. Histórico de conversa

Persistido por user_id e conversation_id.

Conversas antigas podem ser consultadas.

Ao retomar, usa resumo persistente e contexto recente necessário.

Não carrega o histórico inteiro.

Resumo atualizado automaticamente em pontos de controle, não a cada mensagem.

# 35. Logs e observabilidade

Níveis: DEBUG / INFO / WARNING / ERROR. DEBUG desativado por padrão.

Logs serão gravados em arquivo local e PostgreSQL. Arquivos usam rotação automática; banco usa retenção cíclica.

Cada execução terá Execution Trace com execution_id, origem, usuário/aplicação, horário, duração, intenção, plano, etapas, ferramentas, erros, códigos, consumo, número de passos, resultado, versão do prompt e versão das regras do orquestrador.

# 36. Erros padronizados

Erros terão dois níveis: HTTP padrão + código interno do Claudião no JSON.

1000–1999  validação
2000–2999  autenticação/autorização
3000–3999  ferramentas/providers
4000–4999  modelo/orquestrador
5000–5999  memória/conhecimento
6000–6999  banco/persistência
7000–7999  cotas/processamento
8000–8999  integrações/aplicações
9000–9999  interno/genérico

{
  "success": false,
  "error": {
    "http_status": 400,
    "code": 1001,
    "message": "Campo obrigatório ausente",
    "details": {
      "field": "query"
    }
  }
}

# 37. Painel inicial

Antes do painel administrativo completo, haverá painel web somente leitura para acompanhar aplicações e execuções.

fila

execução atual

status

logs recentes

erros

consumo básico

resultados das execuções

# 38. Painel administrativo completo

status geral

logs

erros

métricas

cotas

usuários

API keys

providers

ordem dos providers

modelo ativo

configurações

manutenção

reinício

backups

restores

atualizações

blacklist

auditoria de reputação de fontes

métricas de qualidade

Ações críticas exigem confirmação explícita, senha do ADMIN e registro no banco. A sessão administrativa terá logout automático por inatividade com tempo fixo na V1.

O ADMIN pode visualizar a reputação e histórico das fontes, mas não editar a reputação manualmente.

# 39. Modo de manutenção

Ao ativar, cancela imediatamente a execução atual.

Descarta todas as tarefas pendentes da fila na V1.

Informa o usuário para reenviar depois.

Aplicações recebem erro estruturado.

Novas tarefas são bloqueadas.

Ao sair da manutenção, health check obrigatório antes de liberar uso.

# 40. Health check

Na V1, roda apenas em eventos importantes: inicialização, saída de manutenção, atualização e restore/rollback.

modelo/runtime

PostgreSQL

fila

ferramentas/providers principais

configurações críticas

Sem health check periódico em background na V1.

# 41. Reinício

O painel terá botão de reinício controlado. Exige confirmação, senha do ADMIN e auditoria.

# 42. Backup, restore e rollback

O painel permitirá backup manual e agendado, backup completo ou seletivo de memória, conhecimento e configurações, além de destino alternativo, inclusive outro banco.

Todo backup passa por verificação de integridade.

Estados sugeridos: CREATED / VERIFYING / VALID / FAILED.

Restore/rollback exige confirmação e senha do ADMIN e entra automaticamente em modo de manutenção.

Antes de restaurar, o sistema faz backup automático do estado atual e valida esse backup.

# 43. Atualização do software

Sempre pelo painel administrativo.

Origem: repositório Git.

Atualizações disponibilizadas por flags/tags controladas.

ADMIN escolhe manualmente a atualização.

Execução agendada em janela noturna, inicialmente 00:00–03:00.

Atualização entra em manutenção.

Health check obrigatório após aplicar.

Falha ou health check reprovado gera rollback automático.

Versão que falhou fica BLOCKED até liberação manual do ADMIN.

Painel mostra etapa, erro e health check da falha.

Histórico registra versão anterior, nova versão, resultado, rollback, data e ADMIN responsável.

# 44. Métricas

taxa de sucesso

uso correto/incorreto de ferramentas

falhas por ferramenta/provider

respostas bloqueadas por baixa confiança

falhas de validação

replanejamentos

tempo médio

número de passos

consumo

erros por provider

As métricas aparecem no painel administrativo.

# 45. Testes

Obrigatórios na V1:

testes unitários do orquestrador, memória, conhecimento, API, ferramentas, confiança e guardrails

testes de integração entre componentes

cenários reais fixos/repetíveis como critério oficial de regressão

cenários variáveis como complemento de robustez

testes explícitos contra alucinação e uso incorreto de ferramentas

# 46. Critério de liberação

A V1 não precisa estar 100% concluída para o Claudião começar a ser usado. Existem dois marcos:

Mínimo utilizável seguro: já pode começar a ser usado quando os itens críticos estiverem aprovados.

V1 completa: todos os itens planejados da V1 concluídos.

# 47. Primeiro marco utilizável

A prioridade inicial é aplicações primeiro. O chat web completo vem depois.

modelo local

Ollama

LocalLLMProvider

orquestrador

PostgreSQL

autenticação

API local

API key para aplicações

execução síncrona

JSON interno

memória

conhecimento

guardrails

confiança

logs básicos

execution_id

fila FIFO

chat simples de terminal para teste

painel web somente leitura

health check inicial

testes críticos

validação com aplicação real

Marco oficial: TASK-087. A partir dela, o Claudião é considerado utilizável em produção controlada.

# 48. V1 completa

WebSearchProvider

leitura de páginas

validação e reputação de fontes

blacklist

API Tool

File Tool

Database Tool

chat web

streaming

histórico e resumo de conversas

cotas

painel administrativo completo

backup/restore

modo manutenção

atualização via Git

rollback

métricas

suíte completa de testes

# 49. Fora da V1 / V2

System/Automation Tools para execução de comandos e automações locais

retomada de execução interrompida

painel para usuários comuns gerarem suas próprias API keys e acompanharem aplicações

planos pagos completos

paralelismo de ferramentas

ferramentas específicas por aplicação

busca semântica/embeddings para memória

possíveis múltiplos runtimes simultâneos

acesso remoto público

HTTPS obrigatório

# 50. Backlog macro

Fase 0 — Fundação: estrutura do projeto, configuração, PostgreSQL, catálogo de erros, logging, autenticação.

Fase 1 — LLM local: LocalLLMProvider, Ollama, protocolo JSON, prompt-base, parser/validator.

Fase 2 — Núcleo agente: orquestrador, policies, planejamento, replanejamento, contexto, confidence engine, guardrails.

Fase 3 — Persistência inteligente: memória, conhecimento, versionamento, fontes, reputação.

Fase 4 — API de aplicações: API key, payload, validação, timeout, JSON final, execution_id.

Fase 5 — Fila e observabilidade: FIFO, traces, painel read-only, métricas básicas.

Fase 6 — Ferramentas: Memory, Knowledge, Web Search, File, Database, API.

Fase 7 — Chat: terminal, web, streaming, contexto, histórico.

Fase 8 — Administração: painel completo, usuários, cotas, providers, manutenção, reinício.

Fase 9 — Operação segura: backup, restore, updates, rollback, health checks.

Fase 10 — Qualidade: testes, cenários, métricas, checklist V1.

# 51. TASKs ordenadas

## Fundação

TASK-001 — Inicializar estrutura do projeto Claudião

TASK-002 — Criar configuração central

TASK-003 — Configurar PostgreSQL local

TASK-004 — Criar schema inicial do banco

TASK-005 — Criar sistema de logging local

TASK-006 — Criar logging estruturado no PostgreSQL

TASK-007 — Criar catálogo interno de erros

TASK-008 — Implementar resposta padrão de erro JSON

## Segurança e identidade

TASK-009 — Criar autenticação de usuários

TASK-010 — Criar roles ADMIN e USER

TASK-011 — Criar autenticação de aplicações via API key

TASK-012 — Implementar criptografia de segredos

TASK-013 — Implementar chave mestra externa ao banco

## LLM

TASK-014 — Criar interface LocalLLMProvider

TASK-015 — Implementar OllamaProvider

TASK-016 — Criar protocolo JSON modelo ↔ orquestrador

TASK-017 — Criar validação dos JSONs internos

TASK-018 — Criar prompt-base do Claudião

TASK-019 — Criar composição dinâmica de prompt/contexto

## Orquestração

TASK-020 — Criar modelo de Execution

TASK-021 — Implementar execution_id

TASK-022 — Criar ExecutionPolicy

TASK-023 — Criar ExecutionOrchestrator

TASK-024 — Implementar planejamento inicial

TASK-025 — Implementar validação de plano

TASK-026 — Implementar execução por etapas

TASK-027 — Implementar replanejamento completo

TASK-028 — Implementar max_steps

TASK-029 — Implementar detecção de loop

TASK-030 — Implementar cancelamento

## Confiança e guardrails

TASK-031 — Implementar confiança LOW/MEDIUM/HIGH do modelo

TASK-032 — Implementar volatilidade VOLATILE/NON_VOLATILE

TASK-033 — Implementar confidence engine do orquestrador

TASK-034 — Implementar bloqueio de resposta conclusiva em LOW

TASK-035 — Implementar regra obrigatória para informação volátil

TASK-036 — Implementar tratamento de ambiguidade

## Contexto

TASK-037 — Criar ContextManager

TASK-038 — Criar active topic

TASK-039 — Criar rastreamento de entidades/referências

TASK-040 — Implementar correção de contexto

TASK-041 — Implementar detecção de troca de assunto

TASK-042 — Implementar monitor de janela de contexto

TASK-043 — Implementar aviso em 80%

## Memória

TASK-044 — Criar modelo de memória persistente

TASK-045 — Separar memória por usuário/aplicação

TASK-046 — Implementar Memory Tool

TASK-047 — Implementar busca estruturada de memória

TASK-048 — Implementar relevância/frequência/last used

TASK-049 — Implementar política de retenção

TASK-050 — Implementar limite fixo de memória

TASK-051 — Implementar auditoria de memória removida

## Conhecimento

TASK-052 — Criar modelo RAW/PROVISIONAL/CONFIRMED

TASK-053 — Implementar Knowledge Tool

TASK-054 — Implementar versionamento de conhecimento

TASK-055 — Implementar escopo GLOBAL/APPLICATION

TASK-056 — Implementar evidências/fontes

TASK-057 — Implementar regra de promoção para CONFIRMED

TASK-058 — Implementar avaliação de utilidade pelo orquestrador

## Fontes

TASK-059 — Criar cadastro de fontes

TASK-060 — Implementar PRIMARY/SECONDARY/UNKNOWN

TASK-061 — Implementar reputação LOW/MEDIUM/HIGH

TASK-062 — Implementar atualização de reputação

TASK-063 — Criar histórico de reputação

TASK-064 — Criar blacklist

TASK-065 — Implementar bloqueio automático

TASK-066 — Implementar desbloqueio somente ADMIN

## Aplicações

TASK-067 — Criar API local do Claudião

TASK-068 — Criar validação de payload

TASK-069 — Implementar execução síncrona

TASK-070 — Implementar timeout definido pela aplicação

TASK-071 — Implementar erro de timeout

TASK-072 — Implementar resposta JSON final

TASK-073 — Implementar rastreio de consumo

## Fila

TASK-074 — Criar fila FIFO

TASK-075 — Persistir fila no PostgreSQL

TASK-076 — Criar estados da fila

TASK-077 — Implementar retenção/limpeza

## Observabilidade inicial

TASK-078 — Criar Execution Trace

TASK-079 — Registrar ferramentas/passos/tempos

TASK-080 — Criar métricas básicas

TASK-081 — Criar painel web read-only

TASK-082 — Mostrar execuções no painel

TASK-083 — Mostrar erros/logs/consumo

## Marco utilizável inicial

TASK-084 — Criar CLI/chat de teste

TASK-085 — Criar health check inicial

TASK-086 — Criar suíte mínima de testes críticos

TASK-087 — Validar primeiro uso com aplicação real

## Web

TASK-088 — Criar WebSearchProvider

TASK-089 — Implementar primeiro provider de busca

TASK-090 — Implementar abertura de página

TASK-091 — Implementar normalização HTML/text/JSON/XML

TASK-092 — Implementar extração de referências

TASK-093 — Implementar política de PDF seguro

TASK-094 — Implementar integração com reputação de fontes

## APIs e arquivos

TASK-095 — Implementar API Tool

TASK-096 — Implementar política HTTPS

TASK-097 — Implementar chamadas a outros agentes

TASK-098 — Implementar validação das fontes retornadas por agentes

TASK-099 — Implementar File Tool interno

TASK-100 — Implementar Database Tool interno

## Chat web

TASK-101 — Criar frontend web do chat

TASK-102 — Implementar streaming

TASK-103 — Exibir estados de execução

TASK-104 — Exibir fontes

TASK-105 — Persistir conversas

TASK-106 — Criar resumo de conversa

TASK-107 — Implementar retomada por resumo

## Cotas

TASK-108 — Criar sistema de cotas

TASK-109 — Medir tokens/processamento

TASK-110 — Medir requisições

TASK-111 — Medir volume de dados

TASK-112 — Implementar renovação diária

TASK-113 — Implementar alertas 80/95%

TASK-114 — Implementar bloqueio 100%

## Administração

TASK-115 — Evoluir painel para ADMIN

TASK-116 — Gestão de usuários

TASK-117 — Gestão de API keys

TASK-118 — Gestão de providers

TASK-119 — Gestão de cotas

TASK-120 — Gestão de configurações

TASK-121 — Implementar reautenticação para ações críticas

TASK-122 — Implementar logout por inatividade

## Operação

TASK-123 — Implementar modo manutenção

TASK-124 — Implementar cancelamento/limpeza de fila em manutenção

TASK-125 — Implementar reinício pelo painel

TASK-126 — Implementar backup manual

TASK-127 — Implementar backup agendado

TASK-128 — Implementar verificação de integridade

TASK-129 — Implementar restore

TASK-130 — Implementar backup pré-restore

TASK-131 — Implementar updater Git

TASK-132 — Implementar flags/tags de versão

TASK-133 — Implementar agendamento 00h–03h

TASK-134 — Implementar health check pós-update

TASK-135 — Implementar rollback automático

TASK-136 — Implementar bloqueio de versão com falha

TASK-137 — Criar histórico de atualizações

## Qualidade final

TASK-138 — Testes unitários completos

TASK-139 — Testes de integração

TASK-140 — Cenários fixos de regressão

TASK-141 — Cenários variáveis

TASK-142 — Testes de alucinação

TASK-143 — Testes de confiança e volatilidade

TASK-144 — Testes de segurança das tools

TASK-145 — Métricas finais de qualidade

TASK-146 — Checklist de itens críticos

TASK-147 — Checklist V1 completa

Marco de uso: TASK-087 = primeiro Claudião realmente utilizável em produção controlada.

# 52. Prompt para Claude/Codex organizar o repositório

Você atuará como arquiteto de software e organizador de repositório.

CONTEXTO
Estou iniciando um projeto NOVO e SEPARADO chamado “Claudião”, um agente inteligente local, offline-first e reutilizável.
Este projeto NÃO é o AIShoppingAgent e NÃO deve reutilizar implementação específica de monitoramento de preços, Telegram, Firecrawl diário, benchmark de preços ou TASKs funcionais daquele sistema.

Porém, quero que a ORGANIZAÇÃO DO REPOSITÓRIO siga o mesmo nível de disciplina documental e estrutural que já uso no repositório AIShoppingAgent.

PASSO 1 — INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA
Antes de criar ou alterar qualquer arquivo no projeto Claudião:
1. Inspecione o repositório AIShoppingAgent disponível no ambiente.
2. Identifique apenas os PADRÕES DE ORGANIZAÇÃO úteis, por exemplo:
   - estrutura de pastas;
   - documentação de arquitetura;
   - BACKLOG/ROADMAP/TASKs;
   - ADRs/RFCs, se aplicável;
   - decision log;
   - escopo/MVP/out-of-scope;
   - convenções de testes;
   - organização de backend/frontend/config/docs;
   - workflow de execução de TASKs;
   - histórico e rastreabilidade.
3. NÃO copie regras de negócio do AIShoppingAgent.
4. NÃO misture os dois projetos.
5. Use o AIShoppingAgent somente como referência de organização e governança do desenvolvimento.

PASSO 2 — LEITURA DA ESPECIFICAÇÃO
Use este documento como fonte de verdade do projeto Claudião.
Leia integralmente:
- objetivo;
- princípios;
- arquitetura;
- componentes;
- V1/V2;
- regras de confiança;
- memória e conhecimento;
- ferramentas;
- API;
- segurança;
- observabilidade;
- backlog;
- TASK-001 até TASK-147.

PASSO 3 — CRIAR A ESTRUTURA DO PROJETO
Crie a estrutura inicial do repositório Claudião de forma organizada e profissional, adaptando os padrões úteis encontrados no AIShoppingAgent.

Crie somente estrutura, documentação, arquivos de configuração/esqueleto e planejamento necessários para permitir que a implementação seja feita TASK por TASK.
NÃO implemente funcionalidades completas ainda.

A estrutura deve deixar claramente separados, quando fizer sentido:
- backend/núcleo do agente;
- orquestrador;
- providers de LLM;
- tools;
- memória;
- conhecimento;
- confiança/guardrails;
- API;
- autenticação;
- persistência;
- fila;
- observabilidade;
- painel web;
- testes;
- configurações;
- scripts operacionais;
- documentação.

PASSO 4 — DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA
Crie/adapte os documentos necessários para manter governança equivalente à do AIShoppingAgent. No mínimo, devem existir documentos equivalentes a:
- README.md
- ARCHITECTURE.md
- MVP.md ou V1_SCOPE.md
- OUT_OF_SCOPE.md
- BACKLOG.md
- ROADMAP.md
- DECISION_LOG.md
- documento de segurança
- documento de memória/conhecimento
- documento de ferramentas/providers
- documento da API/contrato de erros
- documento de testes/quality gates
- diretório ou sistema de TASKs individuais

Se o AIShoppingAgent usar nomes ou estrutura melhores, preserve o padrão estrutural dele, adaptando apenas o conteúdo ao Claudião.

PASSO 5 — TASKs
Cadastre TASK-001 até TASK-147 na ordem definida na especificação.
Não renumere.
Não reordene sem apresentar primeiro uma auditoria e uma justificativa.

Marque claramente:
- TASK-001 como primeira executável;
- TASK-087 como marco “primeiro Claudião utilizável em produção controlada”;
- TASK-147 como fechamento da V1 completa.

Cada TASK deve ter, no mínimo:
- objetivo;
- escopo;
- fora de escopo;
- dependências;
- critérios de aceite;
- testes esperados;
- documentação afetada;
- status inicial.

Não invente implementação além do necessário para descrever o escopo da TASK.

PASSO 6 — REGRAS DE GOVERNANÇA
O projeto deve seguir o fluxo:
TASK → Implementação → Validação/Testes → Atualização documental → Commit → Push.

As decisões aprovadas da especificação são fonte de verdade e não devem ser silenciosamente alteradas.
Se detectar conflito, inconsistência ou decisão tecnicamente impossível:
1. registre o problema;
2. não altere a decisão sozinho;
3. proponha a correção;
4. aguarde aprovação.

PASSO 7 — SAÍDA
Ao terminar a organização inicial:
1. mostre a árvore de diretórios criada;
2. liste os documentos criados;
3. informe como as 147 TASKs foram armazenadas;
4. diga quais arquivos são a fonte de verdade de arquitetura, escopo e decisões;
5. informe se encontrou alguma inconsistência na especificação;
6. NÃO comece a TASK-001 automaticamente.

IMPORTANTE
- Não misture nada do domínio de compras/preços do AIShoppingAgent no Claudião.
- Não escolha o modelo LLM definitivo agora.
- Ollama é apenas o runtime inicial da V1 e deve ficar atrás de LocalLLMProvider.
- Não transforme IA externa em fallback de raciocínio.
- Internet/APIs/outros agentes são ferramentas; o raciocínio principal continua local.
- Preserve a separação entre memória, conhecimento e contexto imediato.
- Preserve RAW / PROVISIONAL / CONFIRMED.
- Preserve LOW / MEDIUM / HIGH e VOLATILE / NON_VOLATILE.
- Preserve a política de pesquisa diferente para chat e aplicações.
- Preserve o marco de uso na TASK-087.

Agora faça somente a organização inicial do repositório e a documentação, seguindo essas regras.

# 53. Ponto de partida manual

Enquanto a organização automática do repositório não for feita, o início manual deve ser pequeno e sequencial. Não tente montar o agente inteiro de uma vez.

TASK-001 — criar a pasta/repositório do Claudião e a estrutura mínima de diretórios.

TASK-002 — criar um arquivo central de configuração, inicialmente apenas com valores básicos e placeholders.

TASK-003 — instalar/configurar o PostgreSQL local e criar o banco do projeto.

TASK-004 — criar somente o schema inicial necessário para sustentar usuários, aplicações, configurações e registros básicos.

TASK-005 — criar logging local rotativo antes de avançar para o LLM.

TASK-006 — depois ligar os logs estruturados ao PostgreSQL.

TASK-007 e TASK-008 — fechar o catálogo inicial de erros e o formato JSON padrão antes da API.

Depois disso, avance para TASK-009 em diante. O primeiro objetivo técnico concreto é chegar ao bloco do LLM (TASK-014 a TASK-019) com fundação, erros, autenticação e persistência mínimas já organizadas. Não comece pelo frontend nem pelo Web Search.